АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕВАСТЬЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПРИОЗЕРСКОГО МУНИЦИАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 мая 2025 года                                                                                  № 72

О внесении изменений в Постановление № 27

от 03.03.25г. «Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог муниципального

образования Севастьяновское сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области на 2022 – 2024 годы» за 2024 год

На основании Представления Органа внутреннего муниципального финансового контроля администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области, акта камеральной проверки достоверности отчета о реализации муниципальной программы, отчета о достижении показателей результативности муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024годы» за 2024год от 24.03.2025года администрация Севастьяновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести изменения в  отчет о   реализации   муниципальной    программы

«Развитие автомобильных дорог муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022 – 2024 годы» за 2024 год, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Севастьяновское сельское поселение № 309 от 17.12.2021г. согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и на сайте администрации Севастьяновского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области, вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Севастьяновского сельского поселения          	                    В.В.Бакаев

Исп. 79) 93 122

Разослано: дело-2, СМИ -1, сектор экономики и финансов – 1

Утвержден

постановлением администрации

Севастьяновского сельского поселения

Приозерского муниципального района

Ленинградской области

От 22.05.2025 года №  72

(Приложение)

изменения в ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022 – 2024 годы»

за 2024 год

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022 – 2024 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования Севастьяновское сельское поселение № 309 от 17.12.2021г.

Цели Муниципальной программы:

- Сохранение и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения

В качестве задач Программы определены:

- Повышения качества содержания автомобильных дорог местного значения на территории поселения

Источником финансирования Программы являются:

- бюджет Севастьяновского сельского поселения.

В Программе на финансирование мероприятий в 2024 году предусмотрено

2467,1 тыс. рублей:

- за счет бюджета муниципального образования 2467,1 тысяч рублей.

Профинансировано в объеме 1450,1 тысяч рублей:

- за счет средств бюджета муниципального образования – 1450,1 тысяч рублей.

Информация выполнения значений целевых показателей Программы за 2024 год отражена в Приложении 1 к настоящему отчету.

Информация выполнение плана реализации муниципальной Программы за 2024 год отражена в Приложении 2 к настоящему отчету.

Приложение 1

Целевые показатели муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 год»

за 2024 год

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Содержание автомобильных дорог (расчистка, подсыпка) | км | 41,056 | 41,056 | 100 |
| 2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог | км | 41,056 | 41,056 | 100 |

Приложение 2

Выполнение плана реализации муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы»

за 2024 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, структурного элемента, плановых мероприятий |  | Финансирование мероприятий |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | прочие источники |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022– 2024 годы | план | 2467,1 | 2467,1 |  |  |  |
|  | факт | 1450,1 | 1450,1 |  |  |  |
|  | % | 58,8 | 58,8 |  |  |  |
| Мероприятие Мероприятия по содержанию автомобильных дорог | план | 1000,0 | 1000,0 |  |  |  |
|  | факт | 982,0 | 982,0 |  |  |  |
|  | % | 98,2 | 98,2 |  |  |  |
| Мероприятие Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог | план | 1467,1 | 1467,1 |  |  |  |
|  | факт | 468,1 | 468,1 |  |  |  |
|  | % | 31,9 | 31,9 |  |  |  |

Оценка социальной и экономической эффективности реализации муниципальной программы

Критериями эффективности муниципальной программы являются:

- соответствие муниципальной программы системе приоритетов социально-экономического развития поселения (К1);

-   наличие в муниципальной программе задач, условием решения которых является применение программного метода (К2);

-  уровень проработки целевых показателей (индикаторов) и индикаторов эффективности реализации муниципальной программы (К3);

-  уровень финансового обеспечения муниципальной программы и его структурные параметры (К4);

-   организация управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы (К5).

Значение критериев эффективности муниципальной программы рассчитывается в баллах.

ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Критерий | Наименование критерия | Содержание критерия | Баллы |
| --- | --- | --- | --- |
| К1 | Соответствие программы системе приоритетов социально-экономического развития поселения | 1. Проблема отнесена нормативными правовыми актами муниципального уровня к приоритетным задачам социально-экономического развития поселения, решаемым, в том числе, программными методами и соответствует проблемной сфере одной или нескольких действующих или разрабатываемых федеральных, региональных и муниципальных программ. | 10 |
| К2 | Постановка в программе задач, условием решения которых является применение программного метода | 1 Программный документ соответствует критерию, но в перечне мероприятий значительный объем (от 10 и более процентов) составляют показатели (в том числе финансовые), характеризующие административно-хозяйственную деятельность ответственного исполнителя, соисполнителей и подведомственных им учреждений. В наличии признаки дублирования частью мероприятий муниципальной программы мероприятия других муниципальных программ. | 5 |
| К3 | Уровень проработки целевых показателей (индикаторов) и индикаторов эффективности реализации муниципальной программы | 1.В программе имеются целевые показатели (индикаторы) и индикаторы эффективности реализации муниципальной программы. Методики расчета и оценки значений указанных показателей в программе отсутствуют. | 5 |
| К4 | Уровень финансового обеспечения муниципальной программы и его структурные параметры | 1. Финансирование муниципальной программы из всех источников обеспечено (фактически составило) от 50 до 80 процентов от расчетного значения. | 5 |
| К5 | Организация управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы | Отчетность о ходе реализации программы не содержит полного объема сведений, что затрудняет объективную оценку хода реализации программы. | 5 |

Итоговый показатель социальной и экономической эффективности муниципальной программы (К) рассчитывается на основе полученных оценок по критериям по формуле:

К = К1 + К2 + К3 + К4 + К5 и составляет 10+5+5+5+5=30

Значение итогового показателя социальной и экономической эффективности муниципальной программы оценивается по следующей шкале:

| Суммарное значение интегрального показателя К | Качественная характеристика программы |
| --- | --- |
| От 45 до 50 баллов | Эффективная |
| От 35 до 45 баллов | Достаточно эффективная, но требует доработки |
| От 25 до 35 баллов | Малоэффективная, требует существенной доработки |
| Менее 25 баллов | Неэффективная, подлежит прекращению |

На основании проведенной оценки социальной и экономической эффективности муниципальной программы количество баллов составляет 30 баллов, что в соответствии с п.2.4 порядка оценки муниципальных программ свидетельствует о том, что программа малоэффективна и требует существенной доработки.

- Оценка степени достижения установленных значений показателей муниципальной программы (подпрограммы, проекта).

Оценка достижения запланированного значения отдельного показателя муниципальной программы (подпрограммы, проекта) рассчитывается по следующей формуле:

ОП

МП

(

ПП

)

=

СВП

МП

(

ПП

)

*

СДП

МП

, где:

ОП

МП

(

пп

)

- оценка достижения запланированного значения показателя муниципальной программы (подпрограммы, проекта),

СВП

МП

(

ПП

)

- степень выполнения показателя муниципальной программы (подпрограммы, проекта)=100

СДП

МП

(

ПП

)

- степень динамики показателя муниципальной программы (подпрограммы, проекта).= 1

ОПмп=100*1=100;

- Оценка степени реализации мероприятий.

Степень реализации мероприятий оценивается по следующей формуле:

, где:

- степень реализации мероприятий;

- доля мероприятий, не требующих финансирования, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, не требующих финансирования, запланированных к реализации в отчетном году = 0

- доля мероприятий, требующих финансирования, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, требующих финансирования, запланированных к реализации в отчетном году = 100%

3.4.1. Мероприятие считается выполненным в случае если:

- достигнуто не менее 95% запланированных результатов;

- достигнуто менее 95% запланированных результатов для мероприятий, носящих заявительный характер, в случае, если запланированные муниципальные услуги предоставлены всем обратившимся из имеющих право на получение таких муниципальных услуг.

Таким образом оценка степени реализации мероприятий составляет:

СРм = 0,3*0+0,7*100% = 70%, тем не менее мероприятия выполнены, так как часть мероприятий носят заявительный характер, а запланированные услуги предоставлены всем обратившемся из имеющих право на получение таких услуг.

- Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается по следующей формуле:

, где:

- степень соответствия запланированному уровню расходов;

- фактические расходы на реализацию подпрограммы (проекта) в отчетном году = 1450,1тыс.руб.

- плановые расходы на реализацию подпрограммы (проекта) в отчетном году = 2467,1тыс.руб.

Таким образом ССуз = 1450,1/2467,1=58,8%

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

, где:

- оценка эффективности реализации подпрограммы (проекта).

Таким образом ЭФПП= 0,45*100+0,35*70+0,2*58,8=81,26%

В соответствии с п.3.6.1 порядка эффективность реализации программы признается средней.

- Оценка деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы рассчитывается по формуле:

, где:

- оценка эффективности деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы;

- фактическое количество баллов по критериям эффективности=1

- максимальное количество баллов по критериям эффективности равное 3.

Таким образом оценка эффективности деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы (ОЭД) = 1/3=0,33

- Оценка эффективности муниципальной программы рассчитывается по формуле:

ЭФМП

=

0

,

3

*

ИОП

МП

+

0

,

6

*

n

∑

i=1

ЭФПП

*

K

i

+

0,1

*

ОЭД

, где:

ЭФМП

- оценка эффективности муниципальной программы

- коэффициент значимости подпрограммы (проекта) в составе муниципальной программы в соответствии с приложением к муниципальной программе (Таблица 2 Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования Севастьяновское сельское поселение, их формирования и реализации).

Таким образом ЭФМП = 0,3*100+0,6*81,26+0,1*33,3 = 82,13

В соответствии с п. 3.8. порядка эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной.

ответственный исполнитель программы:

Скороделова Г.А.

тел. (8-813-79) 93-121