# Администрациямуниципального образования

# Севастьяновское сельское поселение муниципального образования

## Приозерский муниципальный район  Ленинградской области

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№     76                  от 19 мая 2022года

Об утверждении отчета о реализации муниципальной  программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Севастьяновское сельское поселение за 2021 год».

В соответствии п. 5.6 «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного Постановлением администрации муниципального образования Севастьяновское сельское поселение от 01.04.2016г. года № 33 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», администрация муниципального образования Севастьяновское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной целевой программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Севастьяновское сельское поселение за 2021 год».

2.Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах

массовой информации и на сайте администрации муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

Глава администрации                                                                 О.Н. Герасимчук

Приложение к постановлению администрации МО Севастьяновское сельское поселение от

Отчет о реализации муниципальной программы

Муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Севастьяновское сельское поселение за 2021 год».

| Цель Программы | - активизация местного населения в решении вопросов местного значения; - создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; - повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельском поселении |
| --- | --- |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2021 год. |
| Источники финансирования Программы | Общий объем финансирования программы составил 3186,3тыс. рублей, в том числе: из бюджета МО Севастьяновское сельское поселение: –768,4тыс. рублей; из бюджета Ленинградской области: –2249,8тыс. рублей; в т.ч. (помощь предпринимателей): - 4 тыс. рублей. |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма «Развитие территории административного центра МО Севастьяновское сельское поселение»; Подпрограмма «Развитие части территории муниципального образования Севастьяновское сельское поселение за 2021год» |
| Выполнены целевые показатели от реализации Программы | К окончанию реализации программы: 1. Отремонтирована кровля культурно-делового центра в пос. Севастьяново 2. Отремонтированы дороги местного значения в пос. Березово, Проточное, Шушино |

По итогам отчетного года значение показателей программы достигнуто практически в полном объеме. Информация о достижении значений показателей программы отражена в приложении 3 к настоящему отчету.

СВЕДЕНИЯ

О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Севастьяновское сельское поселение за 2021 год»

Приложение 1

| № п/п | Наименование мероприятия | Разработчик муниципальной программы, соисполнитель | Фактически проведенное мероприятие | Результаты | Проблемы возникшие в ходе реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | Ремонт кровли культурно-делового центра п. Севастьяново | Глава администрации Герасимчук О.Н. нач. сектора экономики и финансов Осипова Л.Л., специалист 1 категории –бухгалтер Волнухина О.С. | кровля отремонтирована | 1248,2 | 1248,2 | нет нет |
| 2 | Ремонт дорог в пос. Березово, Шушино, Проточное | Глава администрации Герасимчук О.Н. нач. сектора экономики и финансов Осипова Л.Л., специалист 1 категории –бухгалтер Волнухина О.С. | дороги отремонтированы | 1770,0 | 1770,0 | нет |
| 3 | Молодежная политика | Глава администрации Герасимчук О.Н. нач. сектора экономики и финансов Осипова Л.Л., специалист 1 категории –бухгалтер Волнухина О.С. | работы по блаоустройству выполнены трудовой бригадой | 168,1 | 168,1 | нет |

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Севастьяновское сельское поселение за 2021 год»

Приложение 2

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Направление расходов | Предусмотрено паспортом МП на 2021 год | Исполнено за 2021 год | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | В том числе по источникам | всего | В том числе по источникам |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  |
| 1 | Ремонт кровли культурно-делового центра п. Севастьяново | Ремонт кровли культурно-делового центра п. Севастьяново | 1248,2 |  | 1059,3 | 186,9 | 2,0 | 1248,2 |  | 1059,3 | 186,9 | 2,0 | 100 |
| 2 | Ремонт дорог в пос. Березово, Шушино, Проточное | Ремонт дорог в пос. Березово, Шушино, Проточное | 1776,0 |  | 1190,5 | 577,5 | 2,0 | 1770,0 |  | 1190,5 | 577,5 | 2,0 | 100 |
| 3 | Функционирование детской трудовой бригады | Функционирование детской трудовой бригады | 168,1 |  |  | 168,1 |  | 168,1 |  |  | 168,1 |  | 100 |
|  | ИТОГО по Программе |  | 3198,3 |  | 2249,3 | 932,5 | 4,0 | 3186,3 |  | 2249,3 | 932,5 | 2,0 | 100 |

СВЕДЕНИЯ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Севастьяновское сельское поселение за 2021 год год»

| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. изм. | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | Ремонт кровли культурно-делового центра п. Севастьяново | шт | 0 | 1 | 1 | нет |
| 2 | Ремонт дорог в пос. Березово, Шушино, Проточное | шт | 0 | 1 | 1 | нет |

Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации муниципальной  программы, а также целевые индикаторы и показатели Программы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по критериям финансовых вложений (Кфв) – отражает увеличение объемов финансовых вложений на благоустройство и развитие  территории муниципального образования Севастьяновское сельское поселение в расчете на одного жителя:

| Кфв= ( | 3186,3 800 | : | 1523,7 803 | ) х 100%=156,6 % |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Где:

О1 – фактический объем финансовых вложений муниципального образования на благоустройство и развитие  территории в предыдущем году;

О2 – фактический объем финансовых вложений муниципального образования  наблагоустройство и развитие  территории  в отчетном году;

Ч1 – численность  жителей муниципального образования   в предыдущем году;

Ч2 – численность жителей муниципального образования в отчетном  году;

К бл должен быть не менее 1%

За 2021 год объем финансовых вложений на благоустройство и развития территории муниципального образования Севастьяновское сельское поселение в расчете на одного жителя составил 210%. По сравнению с 2020 годом произошло увеличение объемов финансовых вложений на 189%

Планомерное выполнение мероприятий муниципальной программы позволило существенно улучшить санитарную и экологическую обстановку на  территории   поселения, повысить привлекательность и качество проживания населения. По результатам оценки эффективности реализации Программы можно сделать вывод об исполнении  поставленных задач и целевых значений за 2021 год.

Ответственный исполнитель программы:

Заместитель главы администрации муниципального образования Севастьяновское сельское поселение, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства: Галич Г.А.

тел. (8-813-79) 93-238

эл.адрес:  osipova_ll@mail.ru

Подпись__________________