ОТЧЕТ

(годовой)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования_Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на реализацию областного закона от  28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области»  и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия за 2019год

| Наименова-ние проектов | Утверждено средств (рублей) из: | Поступило средств (рублей) из: | Расходы, подтвержденные документами (рублей) из: | Неисполь-зованный остаток межбюд-жетного трансфер-та, под-лежащий возврату в областной бюджет (рублей) | Принятые бюджетные обязательства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областного бюджета * | бюджета муници-пального образова-ния * | вне-бюд-жетных источ-ников * | област-ного бюджета | бюджета муници-пального образова-ния | вне-бюд-жетных источ-ников | област-ного бюджета | бюджета муни-ципаль-ного образо-вания | вне-бюджетных источни-ков |  | Контр-агент | Номер и дата договора | Наиме-нование работ | Сумма догово-ра, рублей | Выпол-нено работ, рублей | Номер, дата акта выпол-ненных работ | Фактическое значение целевого показателя результатив-ности предоставления субсидии (в % к плановому *) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Установка гидранта в пос. Богатыри | 92150,00 | 4850,00 | 1000,00 | 92150,00 | 4850,00 | 1000,00 | 92150,00 | 4850,00 | 1000,00 | 0,00 | ИП Волгапкин Д.В. | 309 от 10.06. 19г. | Установка гидранта в пос. Богатыри | 98000,00 | 98000,00 | 309 от 25.07. 19 | 100% |
| Ремонт уличного освещения в пос.Березово (замена на светодиод ные светильники) | 93908,50 | 4942,50 | 1000,00 | 93908,50 | 4942,50 | 1000,00 | 93908,50 | 4942,50 | 1000,00 | 0,00 | ООО «ПрофЭлектроСтрой» | У-2 от 23.06. 19г. | Ре монт уличного освещения | 99851,00 | 99851,00 | 1 от 04.08. 19г. | 100% |
| Отсыпка разворотной площадки для пожарного автомобиля в пос. Шушино | 92150,00 | 4850,00 | 1000,00 | 92150,00 | 4850,00 | 1000,00 | 92150,00 | 4850,00 | 1000,00 | 0,00 | ИП Иванов Д.В.. | 24-2019 от 01.08. 19г. | Отсыпка разворотной площадки | 98000,00 | 98000,00 | 1 от 05.09. 19г. | 100% |
| Ремонт автомобильных дорог местного значения по ул.Некрасова и по ул.Ладожской в пос.Березово | 875143,30 | 52877,50 | 2000,00 | 875143,30 | 52877,50 | 2000,00 | 875143,30 | 52877,50 | 2000,00 | 0,00 | ИП Иванов Д.В. | Д-3 от 01.08. 19г. | Ре монт автомобильных дорог | 930020,80 | 930020,80 | 1 от 13.09. 19г. | 100% |
| Итого | 1153351,80 | 67520,00 | 5000,00 | 1153351,80 | 67520,00 | 5000,00 | 1153351,80 | 67520,00 | 5000,00 | 0,00 |  |  |  | 1255871,80 | 1255871,80 |  | 100% |
| Глава администрации муниципального образования ___________ _____________________ |  |  |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа муниципального образования ___________ _____________________ |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| Исполнитель _________________________________________ |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы, номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |

М.П.

Приложение

к годовому отчету

муниципального образования Севастьяновское сельское поселение

за 2019 год

| Целевой показатель результативности предоставления субсидии | Единица измерения | Плановое значение в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактическое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество реализованных проектов | шт. | 4 | 4 |

Детализированные требования к достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

| N п/п | Наименование проектов, видов работ (объектов) в рамках проектов | Единица измерения | Плановое значение в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактическое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка гидранта в пос. Богатыри | шт | 1 | 1 |
| 2 | Ремонт уличного освещения в пос.Березово (замена на светодиод ные светильники) | шт | 1 | 1 |
| 3 | Отсыпка разворотной площадки для пожарного автомобиля в пос. Шушино | шт | 1 | 1 |
| 4 | Ремонт автомобильных дорог местного значения по ул.Некрасова и по ул.Ладожской в пос.Березово | шт | 1 | 1 |