ОТЧЕТ

(годовой)

о достижении значения целевых показателей результативности и о расходах бюджета муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, источником финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета Ленинградской области, предоставляемая в целях софинансирования расходных обязательств поселений,возникающих при выполнении органами местного самоуправления

полномочий по вопросам местного значения, в соответствиис областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз«О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» за 2018_ год

| Наименование мероприятия | Утверждено средств (рублей) | Поступило средств (рублей) из: | Расходы, подтвержденные документами (рублей) | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта, подлежащий возврату (рублей) | Принятые бюджетные обязательства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | местный бюджет | обл. бюджета | местного бюджета | обл. бюджета | мест.бюджета |  | Контрагент | Номер и дата договора | Наименование работ | Сумма договора, рублей | Выполнено работ, рублей | Номер, дата акта выполненных работ | Фактические показатели результативности использования субсидии (факт/% к плану) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Ремонт уличного освещения в поселках Богатыри, Березово, Шушино | 362200,00 | 36220,00 | 362200,00 | 36220,00 | 362200,00 | 36220,00 | 0,00 | Общество с ограниченной ответственностью «ПрофЭлектроСтрой» | У-1 от 14.08.18г. | Ремонт уличного освеще ния в поселках Богаты ри, Березово, Шушино | 398420,00 | 398420,00 | акт вып. работ 1 от 21.09.18г. | 100% |
| Итого | 362200,00 | 36220,00 | 362200,00 | 36220,00 | 362200,00 | 36220,00 | 0,00 |  |  |  | 398420,00 | 398420,00 |  | 100% |

Глава администрации поселения    __________ Герасимчук О.Н.

Руководитель финансового органа_____________Осипова Л.Л.

Исполнитель Осипова Л.Л. тел. 8(81379) 93122

## Приложение № 1

к Отчету (годовому)

на «01_» января2019 г.

| №п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения показателя результативности использования субсидии | Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результативности использования субсидии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Ремонт уличного освещения в поселках Богатыри, Березово, Шушино | шт | 50 | 50 |