ОТЧЕТ

(годовой)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования_Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз   «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области»  и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за  2019 год

| Наименова-ние проектов |  | Утверждено средств (рублей) из: |  |  | Поступило средств (рублей) из: |  |  | Расходы, подтвержденные документами (рублей) из: |  |  |  | Неисполь-зованный остаток межбюд-жетного трансфер-та, под-лежащий возврату в областной бюджет (рублей) | Принятые бюджетные обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | областного бюджета * | бюджета муници-пального образова-ния * | вне-бюд-жетных источ-ников * | област-ного бюджета | бюджета муници-пального образова-ния | вне-бюд-жетных источ-ников | област-ного бюджета | бюджета муни-ципаль-ного образо-вания |  | вне-бюджетных источни-ков |  | Контр-агент |  | Номер и дата договора |  | Наиме-нование работ | Сумма догово-ра, рублей |  | Выпол-нено работ, рублей |  |  | Номер, дата акта выпол-ненных работ |  |  | Фактическое значение целевого показателя результатив-ности предоставления субсидии (в % к плановому *) |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 |  | 16 |  |  | 17 |  |  | 18 |  |  |  |
| Установка гидрантов на ул. Озерная и ул. Новая в пос. Севастьяново |  | 268800,00 | 14230,00 | 1500,00 | 268800,00 | 14230,00 | 1500,00 | 268800,00 | 14230,00 |  | 1500,00 | 0,0 | ООО «ПрофЭлектроСтрой» |  | 308 от 10.07.19г. |  | Установка гидрантов | 284530,00 |  | 284530,00 |  |  | 308 от 25.07.19г. |  |  | 100% |  |  |  |
| Установка опор и замена светильников на светодиодные на ул. Степаняна, ул. Шоссейная, ул. Озерная в пос. Севастьяново кронштейном) |  | 760000,00 | 40180,00 | 3500,00 | 755981,60 | 40180,00 | 3500,00 | 755981,60 | 40180,0 |  | 3500,00 | 0,0 | ИП Волгапкин Д.В. |  | У-1 от 23.06.19г. |  | Ре монт уличного освещения | 799661,60 |  | 799661,60 |  |  | 1 от 04.07.19г. |  |  | 100% |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Глава администрации муниципального образования ___________ _____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Руководитель финансового органа муниципального образования ___________ _____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель _________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (фамилия, инициалы, номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

М.П.

Приложение

к годовому отчету

муниципального образования Севастьяновское сельское поселение

за 2019 год

| Целевой показатель результативности предоставления субсидии | Единица измерения | Плановое значение в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактическое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество реализованных проектов | шт. | 2 | 2 |

Детализированные требования к достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

| N п/п | Наименование проектов, видов работ (объектов) в рамках проектов | Единица измерения | Плановое значение в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактическое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка гидрантов на ул. Озерная и ул. Новая в пос. Севастьяново | шт | 3 | 3 |
| 2 | Установка опор и замена светильников на светодиодные на ул. Степаняна, ул. Шоссейная, ул. Озерная в пос. Севастьяново -установка железобетонных опор -демонтаж светильников(вместе с подводящим проводом и кронштейном -монтаж новых светильников (вместе с новым подводящим проводом и кронштейном) | шт шт шт | 3 35 39 | 3 35 39 |