ОТЧЕТ

об использовании субсидии, предоставленной из областного

бюджета Ленинградской области Севастьяновскому сельскому  поселению _Приозерского

муниципального района на реализацию проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий

для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы

Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие

в Ленинградской области" за 2017 год

| Код по бюджет ной классификации бюджета, предоставляющего межбюджетный трансферт | Код по классификации доходов бюджета, получающего межбюджетный транс ферт | Утверж дено бюджетных назначений на 2017 год (областной и местный бюджет) <*> | Поступило средств областного бюджета <*> | Размер софинансирования из местного бюджета <*> | Расходы, подтвержденные документами и произведенные за счет средств областного бюджета <*> | Расходы, подтвержденные документами и произведенные за счет местного бюджета <*> | Неиспользованный остаток межбюджетного транс ферта, подлежащий возврату <*> | Наименование мероприятия | Принятые бюджетные обязательства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | контрагент | но мер и дата дого вора | наи менование работ | сумма договора | выпол нено работ | номер, дата акта выполнен ных работ | Фактические показатели результативности использования субсидии |
| 990 1403 6630370880 521 251 | 038 2022 9999100000 151 | 90000,00 | 81800,00 | 8200,00 | 81800,00 | 8200,00 | 0 | Обустройство общественного колодца в поселке Березово | ИП Прохо ров Р.Н. | №19/2017 | Работы по ремонту общественного колодца в пос. Березово | 90000,00 | 90000,00 | №1 от 28.06.2017г. | 100% |
| 990 1403 6630370880 521 251 | 038 2022 9999100000 151 | 150000,00 | 136400,00 | 13600,00 | 136400,00 | 13600,00 | 0 | Обустройство общественного колодца в поселке Богатыри | ИП Волгап кин Д.В. | №1-К | Ремонт колодца в поселке Богатыри | 150000,00 | 150000,00 | №1 от 11.08.2017г. | 100% |
| 990 1403 6630370880 521 251 | 038 2022 9999100000 151 | 158400,00 | 144000,00 | 14400,00 | 144000,00 | 14400,00 | 0 | Обустройство площадок для сбора ТБО в поселках Березово, Богатыри, Шушино | ИП Андреев А.В. ИП Нестерович Л.В. | № 08-Т/17 | Обустройство площадок для ТБО в поселках Березово, Богатыри, Проточное, Шушино Поставка контейнера для ТБО | 152900,00 5500,00 | 152900,00 5500,00 | №443 от 12.09.2017г. №51 от 26.09.2017 | 100% |
| ИТОГО |  | 398400,00 | 362200,00 | 36200,00 | 362200,00 | 36200,00 | 0 |  |  |  |  | 398400,00 | 398400,00 |  | 100% |

Глава администрации поселения                                                                                                                                                          Согласовано:

Ленинградской области                                                                                                                                                                         председатель комитета

___________ Герасимчук О.Н._____                                                                                                                                           по местному самоуправлению,

(подпись)  (фамилия, инициалы)                                                                                                                                                межнациональным и

межконфессиональным отношениям

Руководитель финансового                                                                                                                                                                   Ленинградской области

органа    _________Осипова Л.Л.__

(подпись)  (фамилия, инициалы)                                                                                                                                                ___________   Бурак Л.В.

(подпись)

Исполнитель __Осипова Л.Л. 8(81379) 93 122

(фамилия, инициалы)  (номер  телефона)

_________________ 20__ года