**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**СЕВАСТЬЯНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

Муниципального образования

Приозерский муниципальный район Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 июля 2020 года № 102

|  |
| --- |
| О задачах по подготовке объектов жилищно - коммунального хозяйства муниципального образования Севастьяновское сельское поселение к осенне-зимнему периоду 2020-2021 гг.  |

 В целях координации деятельности органов местного самоуправления, организаций жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса при решении вопросов, касающихся подготовки объектов жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса к очередному осенне-зимнему периоду и обеспечением их устойчивого функционирования в период прохождения отопительного сезона 2020-2021 г.г., в соответствии с требованиями постановления Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года № 177 «Об утверждении Правил подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области», руководствуясь подпунктом 4 пункта 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному сезону», руководствуясь Уставом муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, администрация муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области:

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Создать комиссию по проверке готовности жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к устойчивому функционированию в осенне-зимний период на территории муниципального образования Севастьяновское сельское поселение (далее Комиссия) (приложение № 1).

2. Комиссии обеспечить контроль за подготовкой теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2020-2021 г.г. в соответствии с Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду.

3. Заместителю председателя комиссии Иванову Н. Н. в срок до 30.08.2020 г. разработать и представить главе администрации МО Севастьяновское сельское поселение на утверждение Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 г.г.

4. Рекомендовать руководителям управляющих компаний:

4.1. Представлять в администрацию поселения информацию о технологических нарушениях,  отказах и авариях на объектах ЖКХ и объектах социальной сферы, срок устранения которых превышает 24 часа – немедленно. Весь период.

4.2. Своевременно выполнять мероприятия, утвержденные планами текущего и капитального ремонта жилого фонда и объектов инженерной инфраструктуры.

4.3. Руководителю ЗАО «ТВЭЛОблСервис» до 15 сентября 2017 года:

 - обеспечить готовность жилищного фонда к работе в зимних условиях, с оформлением актов и паспортов готовности жилых домов.

- подготовить нормативный запас материалов для  оперативного выполнения аварийно-восстановительных работ в отопительный период.

4.4. Генеральному директору ГУП «Леноблводоканал», генеральному директору ООО «ЛенСервисСтрой» в срок до 15 сентября 2019:

- обеспечить готовность объектов водоснабжения, водоотведения к работе в зимних условиях.

- подготовить нормативный запас материалов для  оперативного выполнения аварийно-восстановительных работ на объектах в осенне-зимний период.

4.5. Генеральному директору ООО «ПАРИТЕТЪ»:

- до 01 сентября 2019 года предоставить в администрацию поселения на утверждение согласованные графики опробования систем теплоснабжения

- организовать опробование систем теплоснабжения по утвержденным администрацией поселения графикам.

 - до 01 октября 2019 года по результатам опробования систем теплоснабжения оформить акты проверок и паспорта готовности котельной, тепловых сетей в соответствии с Положением об оценке готовности электроснабжающих и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период, утвержденным Министерством промышленности и энергетики РФ от 25.08.2004 г. № СО 153-34.08.105-2004 и представить в администрацию поселения

 - до 1 октября 2020 года обеспечить необходимый нормативный запас топлива.

- до 15 октября 2020 года выполнить комплекс мер по повышению надежности систем электроснабжения, назначить ответственных за их техническое состояние.

 5. Генеральному директору ГУП «Севастьяновский водоканал», генеральному директору ООО «ЛенСервисСтрой», генеральному директору ЗАО «ТВЭЛОблСервис», генеральному директору ООО «ПАРИТЕТЪ» в срок до 15 сентября 2020 года уточнить схемы оповещения и взаимодействия служб при ликвидации аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения населения, предоставить в администрацию МО Севастьяновское сельское поселение.

 6. Опубликовать данное распоряжение в средствах массовой информации, разместить на официальном сайте поселения в сети Интернет.

 7. Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой.

И.о. глава администрации

МО Севастьяновское сельское поселение Н. Н. Иванов

Исп. Иванов Н.Н.

тел.( 813 79) 93 - 121
Разослано: дело-2, Иванову Н.Н. - 1, ЗАО «ТВЭЛОбл Сервис» -1,

ООО «ЛенСервисСтрой» -1, ООО «ПАРИТЕТЪ»-1, ОКХ района-1.

|  |
| --- |
| приложение 1к постановлению  администрацииот 15  июля    2020 г. № 102СОСТАВкомиссии по проверке готовности жилищного фонда  и инженерной инфраструктуры к устойчивому функционированию в осенне-зимний период 2020-2021 г. г.Председатель комиссии:Герасимчук О. Н. – глава администрации МО Севастьяновское сельское поселениеЗаместитель председателя комиссии:Иванов Н. Н. - заместитель главы администрации МО Севастьяновское сельское поселениеЧлены комиссии:Пылыпив М. В. - начальник К и ТС.Шевцова В. И. - директор Степанянской основной общеобразовательной школыСоловьева О. В. -  мастер ЖЭУЕрмакова Е. Е. - директор дома культуры п. СевастьяновоИонова Н. Е. -ведущий специалист администрации МО Севастьяновское сельское  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
|  |

 |

 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

 поселение