**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**СЕВАСТЬЯНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

Муниципального образования

Приозерский муниципальный район Ленинградской области

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 02 апреля 2021 года № 48

О проведении месячника по санитарной

очистке и благоустройству на территории

муниципального образования

Севастьяновское сельское поселение

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области № 936 от 24.03.2020 г. «О проведении месячника по санитарной очистке и благоустройству на территории МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области», руководствуясь Уставом муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, администрация муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Объявить месячник по санитарной очистке и благоустройству территории в рамках подготовки к празднованию 76-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на территории Севастьяновского сельского поселения с 16 апреля по 08 мая 2021 года

2. Создать штаб по проведению благоустройства муниципального образования Севастьяновское сельское поселение (приложение 1).

3. Заместителю главы администрации поселения разработать план по проведению месячника по санитарной очистке и благоустройству территории муниципального образования Севастьяновское сельское поселение. План предоставить в отдел коммунального хозяйства администрации района (приложение 2). Срок до 16.04.2021 года

4. Ведущему специалисту администрации организовать информирование населения о проведении с 16 апреля по 30 апреля 2021 года на территории поселения месячника по санитарной очистке и благоустройству территорий. Работы проводить рассредоточившись по территории поселения малыми группами соблюдая требования по безопасности от заражения новым коронавирусом. Срок: весь период.

5. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций, расположенных на территории муниципального образования Севастьяновское сельское поселение:

5.1. Выполнить работы по благоустройству и уборке закрепленных территорий и обслуживаемым объектам. Работы проводить рассредоточившись малыми группами), соблюдая требования по безопасности от заражения новым коронавирусом.

(приложение 3). Срок: весь период

5.2. Проведение работ по уборке на закреплённых территориях начать с 16 апреля 2021 года

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте в сети Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в силу с даты его опубликования

8. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации поселения: О.Н.Герасимчук

Исп.. тел. (8 813 79) 93 121

Разослано: дело - 2, администрация МО Приозерский муниципальный район -1,ЗАО «ТВЭЛОблСервис» – 1, Степанянская ООШ-1,

МДОУ №30-1,Севастьяновское клубное объединение-1,ФАП п.Севастьяново-1,магазин №16-1,отд. связи п.Севастьяново-1, ИП Прохоров-1, ИП Гурбанов-1 ,ООО «Ромашка», ООО «Три Богатыря»-1, ООО «Орика Санкт-Петербург -1

Приложение 1

к постановлению главы администрации

МО Севастьяновское сельское поселение

от 02 апреля 2021 года № 48

**СОСТАВ**

штаба по проведению месячника по санитарной очистке и благоустройству территории муниципального образования Севастьяновское сельское поселение

с 16 апреля по 08 мая 2021 года.

Герасимчук О.Н. – председатель штаба, глава администрации;

. – заместитель председателя штаба, заместитель главы администрации;

Пылыпив М.В. – начальник котельной п. Севастьяново

Соловьева О.В. – мастер ЖЭУ п. Севастьяново;

Трутченко В.О. – директор Степанянской основной общеобразовательной школы;

Руденкова Т.В. – заведующая МДОУ № 30 п. Севастьяново;

Ермакова Е.Е. – директор Севастьяновского клубного объединения;

Бойцова Л.М. - староста поселения

Ермаков В. С. - староста поселения

Приложение 2

к постановлению главы администрации

МО Севастьяновское сельское поселение

от 02 апреля 2021 года № 48

План

мероприятий по проведению месячника по санитарной очистке и благоустройству территории муниципального образования Севастьяновское сельское поселение

с 16 апреля по 08 мая 2021 года.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Дата  проведения | Ответственные за исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Еженедельные (по пятницам с 14.00 до 16.00 час) субботники по уборке закреплённых территорий.  Работы выполняются малыми группами по 2 – 3 человека, на безопасном расстоянии между группами и в группах. | с 16.04.2020г | Заместитель главы администрации;  Соловьева О.В. –мастер ЖЭУ;  Пылыпив М.В. – начальник котельной п. Севастьяново  Трутченко В.О.–директор  Степанянской ООШ;  Руденкова Т.В. –заведующая МДОУ №30;  Ермакова Е. Е. –директор Севастьяновского КО;  Егунова И.Н. –заведующая ФАП;  Ермаков В. С. - староста  Ермакова В.П. –начальник отделения связи;  Предприниматели:  Прохоров Р.Н., Гурбанов И.А., Конев А.В., Кутищев Р.В. |
| 2. | Благоустройство территории кладбища в п. Севастьяново. Работы выполняются малыми группами по 2 – 3 человека, на безопасном расстоянии между группами и в группах. | апрель 2021г. | Герасимчук О.Н. –глава администрации;  Филиппова С.В. –мастер ЖЭУ;  Пылыпив М.В. –начальник котельной;  члены штаба по благоустройству;  руководители предприятий, учреждений, организаций;  старшие по домам |
| 3. | Проведение работ по очистке и благоустройству прилегающей территории Обелиска Героям Великой Отечественной войны в п. Севастьяново.  Работы выполняются малыми группами по 2 – 3 человека, на безопасном расстоянии между группами и в группах. | апрель-май  2021г | Герасимчук О.Н. –глава администрации; |
| 4. | Проведение работ по уборке территории в посёлках: Берёзово, Богатыри, Шушино, Проточное, Яровое, степанянское, Гранитное, Заветное, Севастьяново. Работы выполняются малыми группами по 2 – 3 человека, на безопасном расстоянии между группами и в группах. | до 01.06.2021г. | Герасимчук О.Н. –глава администрации, старосты |
| 5. | Ремонт и покраска скамеек у жилых домов № 1,2,3 по ул. Новая и у дома культуры (ул. Новая д. 4) | до 01.07.2021г. | Управляющая компания, директор КО  Иванов Н.Н. –заместитель главы администрации. |
| 6. | Ремонт и окраска ограждений у жилых домов и административного здания | июнь-июль  2021г. | Управляющая компания, директор КО, Иванов Н.Н. –зам. главы администрации. |
| 7. | Благоустройство площадки для отдыха в п. Севастьяново по ул. Новой, дом 1 | июль-сентябрь  2021г. | Герасимчук О.Н. –глава администрации. |
| 8. | Косметический ремонт общественного  колодца в п. Севастьяново | июль-сентябрь  2021г. | Герасимчук О.Н. –глава администрации. |
| 9. | Косметический ремонт общественного колодца в посёлке Берёзово, ул.Некрасова у дома №1А | июль-сентябрь  2021г | Герасимчук О.Н. –глава администрации. |
| 10. | Косметический ремонт общественного колодца в посёлке Богатыри по ул. Озерная напротив дома 10. | июль-сентябрь  2020г | Герасимчук О.Н. –глава администрации. |
| 11. | Косметический ремонт площадок для сбора ТБО:  в п. Берёзово по ул. Некрасова возле дома №21, ул. Некрасова напротив дома №1А;  в посёлке Богатыри по ул. Озёрная напротив дома №17, ул. Кооперации, ул. Школьная  в посёлке Шушино по ул. Центральная напротив дома №3, у остановки автобуса | июль-сентябрь  2021г | Герасимчук О.Н. – глава администрации. |
| 12. | Проведение работ по уборке общественного кладбища в п. Севастьяново | май – июнь  2021 г | Иванов Н.Н. –заместитель главы администрации. |
| 13. | Посадка деревьев, кустарников  цветов и уход за ними | май – сентябрь  2021 г. | Руководители предприятий, учреждений, организаций, старшие по домам. |
| 14. | Окашивание территории посёлка Севастьяново | июнь-август  2021г. | Управляющая компания, руководители предприятий, учреждений, организаций, зам. главы администрации (закрепленные территории) |
| 15. | Ликвидация несанкционированных свалок на территории поселения. | июнь-август  2021г. | Иванов Н.Н. –заместитель главы администрации. |
| 16. | Уход за общественными колодцами в зимний период | декабрь -март  2021- 2022г.г. | Герасимчук О.Н. –глава администрации. |
| 17. | Организация работ по расчистке дорог в зимний период | декабрь -март  2021- 2022г.г. | Герасимчук О.Н. –глава администрации. |  |

Приложение 3

к постановлению главы администрации

МО Севастьяновское сельское поселение

от 02 апреля 2021 года № 48

С П И С О К

территорий, закреплённых за предприятиями, учреждениями, организациями,

расположенными на территории муниципального образования Севастьяновское сельское поселение, для проведения работ по санитарной очистке и благоустройству.

**1.Территория ФАП п. Севастьяново (ответственная Егунова И.Н.):**

**-** подъезд по периметру здания 10 метров, вдоль от центральной дороги от магазина №16 до ФАП.

**2.Территория магазина № 16 (ответственная Алипенкова Т.Б.):**

- подход по периметру здания на расстояние 10 метров, от поворота на ул.Степаняна вдоль центральной дороги до магазина.

**3.Территория Степанянской основной общеобразовательной школы (отв. Трутченко В.О.)**

**-** прилегающая территория, включая проезжую часть у школы, стадион, включая пешеходную дорожку до колодца,

- от здания школы до выезда на ул. Степаняна ( левая сторона), от поворота на ул. Степаняна, включая территорию вдоль жилого дома № 1 по ул.Новой ( от автобусной остановки до стоянки автомашин) ( левая сторона) и правая сторона

- по ул.Шоссейной, включая автобусную остановку до моста, детская площадка по ограждению и волейбольная площадка

**4.Территория МДОУ №30 (ответственная Руденкова Т.В.):**

- от входа в детский сад внешняя сторона: вправо до угла школьной ограды, влево до начала пришкольного участка на расстояние 10 метров от ограждения, внутренняя территория по периметру здания, игровая площадка,

**5.Территория магазина ИП «Прохоров» (ответственный Прохоров Р.Н.):**

**-** территория бывшего детского сада вокруг части здания, занятой магазином, включая задний двор, фасад магазина, подъездные дороги к магазину.

**6.Территоря магазина ИП «Гурбанов И.А.» (ответственный Гуобанов И. А.):**

**-** от входа в магазин до входа в (бывший) магазин ИП Собачкиной О.А.(газон), включая проезжую часть.

**7. ООО «Ромашка» (ответственный Кутищев Р.В.)**

- вход в помещение, газон от жилого дома № 3

**8.Территория ЗАО «ТВЭЛОблСервис» (ответственный: Соловьева О.В., Пылыпив М.В.):**

- придомовые территории жилых домов №1,2,3, по ул.Новой, включая территорию прилегающую к газовой установке,

- территория у административного здания: от центрального входа до запасного выхода ДК (вправо), тропинка от центрального входа до угла здания ( влево).

- территория от дома № 1 по ул.Шоссейной вдоль центральной дороги до автобусной остановки , площадка сбора мусора, в радиусе от площадки сбора мусора до угла жилого дома № 1 по ул.Новой , включая проезжую часть и до дома № 2 по ул.Новой,

- территории, прилегающие к производственным зданиям: котельной, бане, станции перекачки, водозабору, ВОС.

**9.Территория отделения связи Севастьяново (ответственный Ермакова В.П.):**

- площадка под окнами (газоны, проезжая часть).

**10.Территория Севастьяновского клубного объединения (отв. Ермакова Е. Е., Морякова Н.В.):**

**-** площадь и газоны перед фасадом здания, площадка перед запасным выходом.

**11.Территория администрации Севастьяновского сельского поселения (отв. Герасимчук О.Н.):**

**-** от входа до газона отделения связи, газон у входа, проезжая часть, газон до стадиона,

- территория у обелиска Героям, территория площадки для выездной торговли,

- территория, прилегающая к фундаменту старой школы.

**12.Территория ООО «Три богатыря» (ответственный Конев А.В.):**

**-** территория, прилегающая к зданию по периметру 10 метров.