**Администрация муниципального образования**

**Севастьяновское сельское поселение**

**муниципального образования Приозерский муниципальный район**

**Ленинградской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 № 52 от 29 марта 2020г.

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2019 год»

В соответствии п. 5.6 «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного Постановлением администрации муниципального образования Севастьяновское сельское поселение от 01.04.2016г. года № 33 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», администрация муниципального образования Севастьяновское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы

 «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2019 год

 2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах

массовой информации и на сайте администрации муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

 Глава администрации О.Н. Герасимчук

Л.Л. Осипова

8 (813 79) 93-122

Разослано: дело-2, прокуратура -1, КСО – 1.

Утвержден

постановлением администрации

муниципального образования

Севастьяновское сельское поселение

Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

От

(Приложение)

ОТЧЕТ

 О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕВАСТЬЯНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 ГОД»

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2019 год» утверждена постановлением администрации муниципального образования Севастьяновское сельское поселение №

Целями программы являются:

 - повышение эффективности и безопасности функционирования сети дорог и придомовых территорий в муниципальном образовании Севастьяновское сельское поселение;

 - обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов в муниципальном образовании Севастьяновское сельское поселение;

 - сохранение наиболее благоприятных условий проживания населения и обеспечение устойчивого развития сельского поселения.

Основными задачами программы являются:

 - улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей дорожной сети в муниципальном образовании Севастьяновское сельское поселение;

 - ликвидация очагов аварийности и улучшение инженерного благоустройства дорожной сети в муниципальном образовании Севастьяновское сельское поселение;

 - приоритетное направление социально-экономического и транспортного развития муниципального образования Севастьяновское сельское поселение.

Программа включает в себя комплекс скоординированных мероприятий, необходимых для содержания и восстановления первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог и сооружений на них и развитие автомобильных дорог муниципального образования.

 Эффективность осуществления мероприятий будет непосредственно зависеть от возможностей финансового обеспечения Программы.

Финансовое обеспечение мероприятий программы осуществляется за счет средств областного и местного бюджетов. Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программных мероприятий на 2019 г. – 4734,7 тысяч рублей, в том числе по источникам финансирования:

- средства областного бюджета – 1261,7 тысяч рублей;

- средства бюджета муниципального образования – 3473,0 тысяч рублей.

 Информация о степени выполнения мероприятий Программы за 2019 год отражена в **Приложении 1**к настоящему отчету.

В 2019 году в рамках Программы выполнялись следующие мероприятия:

1. Ремонт участков дорог;
2. Содержание автомобильных дорог местного значения.

 По итогам 2019 года Программа выполнена на 75,0% от запланированного результата.

 Информация об использовании финансовых средств на реализацию Программы за 2019 год отражена в **Приложении 2** к настоящему отчету.

 Реализация Программы осуществлялась путем заключения муниципальных контрактов с подрядными организациями в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также путем осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

 В 2019 году в результате проведения процедур на осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд был заключен 2 муниципальных контракта в результате проведения электронного аукциона, заключен договор на расчистку дорогу единственного поставщика.

Оценка объема и эффективности реализации мер по обеспечению Программы осуществлялась на основе следующих индикаторов:

- снижение количества обращений в органы местного самоуправления о неудовлетворительном состоянии дорог (количество обращений);

- снижение доли автомобильных дорог, не отвечающим требованиям от общей протяженности дорог (%);

- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт (км);

 По итогам отчетного года значение показателей Программы не достигнуто в полном объеме. Информация о достижении значений показателей отражена в **Приложении №3** к настоящему отчету.

**СВЕДЕНИЯ**

**О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕВАСТЬЯНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 ГОД»**

**Приложение 1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Разработчик муниципальной программы, соисполнитель | Фактически проведенное мероприятие | **Результаты, тыс. рублей** | Проблемы возникшие в ходе реализации Программы |
| **план** | **факт** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт автомобильных дорог местного значения на территории МО Севастьяновское СП | Зам. главы администрации – Иванов Н.Н.- начальник сектора экономики и финансов – Осипова Л.Л.- специалист 1 категории(бухгалтер) – Стаховская О.В.. | произведен ремонт | 4162,2 | 3077,4 | нет |
| 3 | Расчистка дорог местного значения от снега | Зам. главы администрации – Иванов Н.Н.- начальник сектора экономики и финансов – Осипова Л.Л.- специалист 1 категории(бухгалтер) – Стаховская О.В. | Расчистка дорог от снега | 572,5 | 472,5 | нет |

**ОТЧЕТ**

**ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕВАСТЬЯНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 ГОД»**

**Приложение 2**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Направление расходов | Предусмотрено паспортом МП на 2019 год | Исполнено за 2019 год | % исполнения |
| всего | В том числе по источникам | всего | В том числе по источникам |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  |
| 1. | Ремонт дорог |  | 4162,2 |  | 803,6 | 3358,6 |  | 3077,4 |  | 803,6 | 2273,8 |  | 73,9 |
| 1.1. |  | Ремонт автомобильных дорог местного значения  | 4162,2 |  | 803,6 | 3358,6 |  | 3077,4 |  | 803,6 | 2273,8 |  | 73,9 |
| 2 | Содержание дорог местного значения |  | 572,5 |  |  | 572,5 |  | 472,5 |  |  | 472,5 |  | 82,5 |
| 2.1 |  | Расчистка дорог местного значения от снега | 572,5 |  |  | 572,5 |  | 472,5 |  |  | 472,5 |  | 82,5 |
|  | ИТОГО по Программе |  | 4734,7 |  | 803,6 | 3931,1 |  | 3549,9 |  | 803,6 | 2746,3 |  | 75,0 |

**СВЕДЕНИЯ**

**О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕВАСТЬЯНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 ГОД»**

**Приложение 3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель (индикатор)** | **Ед. изм.** | **Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы** | **Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года** |
| **год, предшествующий отчетному** | **отчетный год** |
| **план** | **факт** |
| **1** | **Снижение количества обращений в ОМС о неудовлетворительном состоянии дорог** | **Ед.** | **2** | **Не более 2** | **2** | **нет** |
| **2** | **Снижение доли автомобильных дорог, не отвечающим требованиям от общей протяженности дорог** | **%** | **0,2** | **0,2** | **0,2** | **нет** |
| **3** | **Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт** | **км** | **5,8** | **3,7** | **3,7** | **средства акцизов, предусмотренные на ремонт дорог оставлены на 2019год** |

Оценка результативности реализации Программы за 2019 год:

1. Индекс результативности Программы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Снижение количества обращений в ОМС о неудовлетворительном состоянии дорог (ед.):

Пфit 1

Рit = ------ = --------- = 1

Ппit 1

1.2. Снижение доли автомобильных дорог, не отвечающим требованиям от общей протяженности дорог (%):

Пфit 35,4

Рit = ------ = ----------- = 1

Ппit 35,4

1.3. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт (км):

Пфit0,0

Рit = ------ = --------- =0

Ппit0,5,8

2. Интегральная оценка результативности Программы:

 m

 SUM Рit

 1

Ht = ------- x 100 = 3х 100 = 100

 M 3

3. Эффективность реализации Программы:

Ht100

Эt = ---- x 100 = --------х 100 = 100%

St100

Вывод: эффективность реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Севастьяновскоесельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2019 году» составила 100%.

Оценка социально-экономической

эффективности от реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по критериям финансовых вложений (Кфв) – отражает увеличение объемов финансовых вложений на содержание и ремонт автомобильных дорог на территории муниципального образования Севастьяновское сельское поселение в расчете на одного жителя:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кфв= ( | О2Ч2 | : | О1Ч1 | ) х 100%, где: |

О1 – фактический объем финансовых вложений муниципального образования в развитие и содержание автомобильных дорог в предыдущем году;

О2 – фактический объем финансовых вложений муниципального образования в развитие и содержание автомобильных дорог в отчетном году;

Ч1 – численность жителей муниципального образования в предыдущем году;

Ч2 – численность жителей муниципального образования в отчетном году;

К бл должен быть не менее 1%

Эффективность от реализации программы достигнута в виде:

- улучшения потребительских свойств автомобильных дорог и сооружений на них;

- повышение качества дорожных работ, надежности и долговечности автомобильных дорог и сооружений на них;

-сокращение дорожно-транспортных происшествий по причине неудовлетворительных дорожных условий;

Показатели социально-экономической эффективности;

- создание комфортной среды для проживания населения, положительной воздействие на экономику, социальную сферу и экологическую ситуацию.

В соответствии с целями и задачами Программы основной эффект от реализации ее мероприятий имеет, прежде всего социальную направленность, стимулирующую активизацию экономической деятельности:

- выполнение полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения;

- сохранение и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения;

- повышение уровня содержания автомобильных дорог местного значения;

-восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог и сооружений на них;

-снижение доли автомобильных дорог муниципального образования, не соответствующих нормативным требованиям;

-обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Севастьяновское сельское поселение.

Вывод: эффективность реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Севастьяновскоесельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2019 году» составила .100%

Ответственный исполнитель программы:

Заместитель главы администрация муниципального образования Севастьяновское сельское поселение Иванов Н.Н.

тел. (8-813-79) 93-122

эл.адрес: osipova\_ll@mail.ru

Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_