АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕВАСТЬЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПРИОЗЕРСКОГО МУНИЦИАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03 марта 2025 года                                                                                       № 26

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

«Благоустройство территории муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы» за 2024 год

В соответствии п. 5.6 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Севастьяновского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области, утверждённого Постановлением администрации от 30 сентября 2021 года   № 176, администрация Севастьяновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить   отчет о   реализации   муниципальной    программы

«Благоустройство территории муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы» за 2024 год, согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и на сайте администрации Севастьяновского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области, вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Севастьяновского сельского поселения          	                         В.В. Бакаев

Исп. Скороделова Г.А. тел. 8(813)79 93 121

Разослано: дело-2, СМИ -1, сектор экономики и финансов – 1

Утвержден

постановлением администрации

Севастьяновского сельского поселения

Приозерского муниципального района

Ленинградской области

от.2025 года № 26

(Приложение)

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Благоустройство территории муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы»

за 2024 год

Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования Севастьяновское сельское поселение № 137 от 21.10.2021г.

Цели Муниципальной программы:

- Совершенствование системы комплексного благоустройства территории муниципального образования Севастьяновское сельское поселение

В качестве задач Программы определены:

- Обеспечение населенных пунктов качественным уличным освещением;

- Проведение мероприятий по благоустройству и озеленению территории поселения;

- Организация и содержание мест захоронения.

Источником финансирования Программы являются:

- бюджет Ленинградской области

- бюджет Севастьяновского сельского поселения.

В Программе на финансирование мероприятий в 2024 году предусмотрено

1726,0тыс. рублей:

- за счет средств бюджета Ленинградской области   240,8 тысяч рублей

- за счет бюджета муниципального образования 1485,2 тысяч рублей.

Профинансировано в объеме 1311,3 тысяч рублей:

- за счет средств бюджета Ленинградской области 475,0 тысяч рублей

- за счет средств бюджета муниципального образования – 1312,1 тысяч рублей.

Информация выполнения значений целевых показателей Программы за 2024 год отражена в Приложении 1 к настоящему отчету.

Информация выполнение плана реализации муниципальной Программы за 2024 год отражена в Приложении 2 к настоящему отчету.

Приложение 1

Целевые показатели муниципальной программы

«Благоустройство территории муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы»

за 2024 год

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Предоставление э/энергии, обеспечение обслуживания уличного освещения, увеличение протяженности линий уличного освещения. | км | 7,3 | 7,3 | 100 |
| 2 | Проведение ежегодного окашивания территории | га | 2 | 2 | 100 |
| 3 | Организация и содержание мест захоронения | га | 0,5 | 0,5 | 100 |
| 4 | Приобретение и установка 2 контейнерных площадок | шт | 2 | 2 | 100 |
| 5 | Прочие мероприятия по благоустройству | шт | 1 | 1 | 100 |

Приложение 2

Выполнение плана реализации муниципальной программы

«Благоустройство территории муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы»

за 2024 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, структурного элемента, плановых мероприятий |  | Финансирование мероприятий |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | прочие источ ники |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Благоустройство и развитие территории муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022 – 2024 годы | план | 1726,0 | 1485,2 | 240,8 |  |  |
|  | факт | 1311,3 | 1070,5 | 240,8 |  |  |
|  | % | 76,0 | 72,1 | 100 |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы благоустройства» | план | 1339,8 | 1339,8 |  |  |  |
|  | факт | 976,4 | 976,4 |  |  |  |
|  | % | 72,9 | 72,9 |  |  |  |
| Мероприятие Уличное освещение | план | 1161,8 | 1161,8 |  |  |  |
|  | факт | 799,4 | 799,4 |  |  |  |
|  | % | 68,8 | 68,8 |  |  |  |
| Мероприятие Благоустройство и озеленение | план | 165,0 | 165,0 |  |  |  |
|  | факт | 164,0 | 164,0 |  |  |  |
|  | % | 99,4 | 99,4 |  |  |  |
| Мероприятие Содержание мест захоронения | план | 13,0 | 13,0 |  |  |  |
|  | факт | 13,0 | 13,0 |  |  |  |
| Мероприятие Прочие мероприятия по благоустройству(вывоз мусора) | план | 106,2 | 106,2 |  |  |  |
|  | факт | 54,9 | 54,9 |  |  |  |
|  | % | 51,7 | 51,7 |  |  |  |
| Мероприятия по созданию мест(площадок) накопления ТКО | план | 280,0 | 39,2 | 240,8 |  |  |
|  | факт | 280,0 | 39,2 | 240,8 |  |  |
|  | % | 100 | 100 | 100 |  |  |

Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы

за 2024 год:

1.Индекс результативности Программы (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:

1.1. Предоставление э/энергии, обеспечение обслуживания уличного освещения, увеличение протяженности линий уличного освещения, км

Пфit      7,3

Рit = ------= ----- =1

Ппit      7,3

1.2. Проведение ежегодного окашивания территории, га

Пфit     2

Рit = ------= ----- =1

Ппit     2

1.3 Организация и содержание мест захоронения

Пфit     0,5

Рit = ------= -------- = 1

Ппit       0,5

1.4. Приобретение и установка контейнерных площадок

Пфit     2

Рit = ------= -------- = 1

Ппit       2

1.5. Прочие мероприятия по благоустройству

Пфit     1

Рit = ------= -------- = 1

Ппit       1

- Интегральная оценка результативности Программы в год t определяется по следующей формуле:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100,

m

где:

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах);

Рit - индекс результативности по i-му показателю <HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=5C8F4E7ACC6B233161AA48CC83D250141AFC3661E9C77F5FAEE09F556170BEFAED3D40052FE07C96534550CBH1G5D"1HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=5C8F4E7ACC6B233161AA48CC83D250141AFC3661E9C77F5FAEE09F556170BEFAED3D40052FE07C96534550CBH1G5D"> в год t;

m - количество показателей Программы.

--------------------------------

<1> Все целевые и объемные показатели Программы являются равнозначными.

1+1+1+1+1+1

Ht = ---------------------------------------- x 100=100

5

7. Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:

Ht                 76

Эt = ---- x 100= -------x 100 =76

St                  100

1311,3

St= ---------- =76

1726,0

где:

Эt - эффективность Программы в год t;

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

100% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы;

значение показателя (Эt) более 110% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной.

Ответственный исполнитель программы:

Скороделова Г.А.

тел. (8-813-79) 93-121, севастьяновское.рф