АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕВАСТЬЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПРИОЗЕРСКОГО МУНИЦИАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03 июля 2024 года                                                                                    № 122

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

«Благоустройство и развитие территории муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы»

за 2023 год

В соответствии п. 5.6 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Севастьяновского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области, утверждённого Постановлением администрации от 30 сентября 2021 года   № 176, администрация Севастьяновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить   отчет о   реализации   муниципальной    программы

«Благоустройство и развитие территории муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы» за 2023 год, согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и на сайте администрации Севастьяновского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области, вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Севастьяновского сельского поселения          	                         О.Н. Герасимчук

Исп. Терентьева Е.С. тел. 8(813)79 93 121

Разослано: дело-2, СМИ -1, сектор экономики и финансов – 1

Утвержден

постановлением администрации

Севастьяновского сельского поселения

Приозерского муниципального района

Ленинградской области

от.03 июля 2024 года №122

(Приложение)

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Благоустройство и развитие территории муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы»

за 2023 год

Муниципальная программа «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования Севастьяновское сельское поселение № 137 от 21.10.2021г.

Цели Муниципальной программы:

- Совершенствование системы комплексного благоустройства территории Севастьяновского сельского поселения

В качестве задач Программы определены:

- Обеспечение населенных пунктов качественным уличным освещением

- Проведение мероприятий по благоустройству и озеленению территории поселения

Источником финансирования Программы являются:

- бюджет Ленинградской области

- бюджет Севастьяновского сельского поселения.

В Программе на финансирование мероприятий в 2023 году предусмотрено

1 944,4 тыс. рублей:

- за счет средств бюджета Ленинградской области   386,4 тысяч рублей;

- за счет бюджета муниципального образования 1 591,0 тысяч рублей.

Профинансировано в объеме 1 912,4 тысяч рублей:

- за счет средств бюджета Ленинградской области 386,4 тысяч рублей;

- за счет средств бюджета муниципального образования – 1526,0 тысяч рублей.

Информация выполнения значений целевых показателей Программы за 2023 год отражена в Приложении 1 к настоящему отчету.

Информация выполнение плана реализации муниципальной Программы за 2023 год отражена в Приложении 2 к настоящему отчету.

Приложение 1

Целевые показатели муниципальной программы

«Благоустройство и развитие территории муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы»

за 2023 год

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Предоставление э/энергии, обеспечение обслуживания уличного освещения, увеличение протяженности линий уличного освещения. | км | 5,6 | 5,6 | 100 |
| 2 | Проведение ежегодного окашивания территории | га | 2 | 2 | 100 |
| 3 | Поддержка развития общественной инфраструктуры | шт | 1 | 1 | 100 |
| 4 | Прочие мероприятия по благоустройству | шт | 4 | 4 | 100 |

Приложение 2

Выполнение плана реализации муниципальной программы

«Благоустройство и развитие территории муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы»

за 2023 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, структурного элемента, плановых мероприятий |  | Финансирование мероприятий |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | прочие источ ники |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Благоустройство и развитие территории муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы | план | 1 944,4 | 1 591,0 | 386,4 |  |  |
|  | факт | 1 912,4 | 1526,0 | 386,4 |  |  |
|  | % | 98,3 | 96 | 100 |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы благоустройства» | план | 1 414,4 | 1 414,4 |  |  |  |
|  | факт | 1 414,1 | 1 414,1 |  |  |  |
|  | % | 100 | 100 |  |  |  |
| Мероприятие Уличное освещение | план | 1 177,8 | 1 177,8 |  |  |  |
|  | факт | 1 177,8 | 1 177,8 |  |  |  |
|  | % | 100 | 100 |  |  |  |
| Мероприятие Организация и содержание мест захоронения | план | 66,7 | 66,7 |  |  |  |
|  | факт | 66,7 | 66,7 |  |  |  |
|  | % | 100 | 100 |  |  |  |
| Мероприятие Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами | план | 530,0 | 144,1 | 386,4 |  |  |
|  | факт | 498,8 | 111,6 | 386,4 |  |  |
|  | % | 94 | 77 | 100 |  |  |
| Мероприятие Прочие мероприятия по благоустройству | план | 169,9 | 169,9 |  |  |  |
|  | факт | 169,9 | 169,9 |  |  |  |
|  | % | 100 | 100 |  |  |  |

Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы

за 2023 год:

1.Индекс результативности Программы (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:

1.1. Предоставление э/энергии, обеспечение обслуживания уличного освещения, увеличение протяженности линий уличного освещения, км

Пфit      5,6

Рit = ------= ----- =1

Ппit      5,6

1.2. Проведение ежегодного окашивания территории, га

Пфit     2

Рit = ------= ----- =1

Ппit     2

Прочие мероприятия по благоустройству, кол-во

Пфit     4

Рit = ------= -------- = 1

Ппit       4

- Интегральная оценка результативности Программы в год t определяется по следующей формуле:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100,

m

где:

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах);

Рit - индекс результативности по i-му показателю <HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=5C8F4E7ACC6B233161AA48CC83D250141AFC3661E9C77F5FAEE09F556170BEFAED3D40052FE07C96534550CBH1G5D"1HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=5C8F4E7ACC6B233161AA48CC83D250141AFC3661E9C77F5FAEE09F556170BEFAED3D40052FE07C96534550CBH1G5D"> в год t;

m - количество показателей Программы.

--------------------------------

<1> Все целевые и объемные показатели Программы являются равнозначными.

1+1+1+1+1

Ht = ---------------------------------------- x 100=100

4

7. Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:

Ht                 100

Эt = ---- x 100= -------x 100 =100

St                  100

1787,1

St= ---------- =100

1787,1

где:

Эt - эффективность Программы в год t;

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

100% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы;

значение показателя (Эt) более 110% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной.

Ответственный исполнитель программы:

Скороделова Г.А.

тел. (8-813-79) 93-121, севастьяново.рф