АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕВАСТЬЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПРИОЗЕРСКОГО МУНИЦИАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03 марта  2025 года                                                                                  № 27

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области на 2022 – 2024 годы» за 2024 год

В соответствии п. 5.6 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Севастьяновского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области, утверждённого Постановлением администрации от 30 сентября 2021   года   № 176 администрация Севастьяновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить   отчет о   реализации   муниципальной    программы

«Развитие автомобильных дорог муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022 – 2024 годы» за 2024 год, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Севастьяновское сельское поселение № 309 от 17.12.2021г. согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и на сайте администрации Севастьяновского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области, вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Севастьяновского сельского поселения          	                    В.В.Бакаев

Исп. 79) 93 122

Разослано: дело-2, СМИ -1, сектор экономики и финансов – 1

Утвержден

постановлением администрации

Севастьяновского сельского поселения

Приозерского муниципального района

Ленинградской области

От 03.03.2025 года №  27

(Приложение)

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022 – 2024 годы»

за 2024 год

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022 – 2024 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования Севастьяновское сельское поселение № 309 от 17.12.2021г.

Цели Муниципальной программы:

- Сохранение и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения

В качестве задач Программы определены:

- Повышения качества содержания автомобильных дорог местного значения на территории поселения

Источником финансирования Программы являются:

- бюджет Севастьяновского сельского поселения.

В Программе на финансирование мероприятий в 2024 году предусмотрено

2467,1 тыс. рублей:

- за счет бюджета муниципального образования 2467,1 тысяч рублей.

Профинансировано в объеме 1450,1 тысяч рублей:

- за счет средств бюджета муниципального образования – 1450,1 тысяч рублей.

Информация выполнения значений целевых показателей Программы за 2024 год отражена в Приложении 1 к настоящему отчету.

Информация выполнение плана реализации муниципальной Программы за 2024 год отражена в Приложении 2 к настоящему отчету.

Приложение 1

Целевые показатели муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 год»

за 2024 год

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Содержание автомобильных дорог (расчистка, подсыпка) | км | 41,056 | 41,056 | 100 |

Приложение 2

Выполнение плана реализации муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024 годы»

за 2024 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, структурного элемента, плановых мероприятий |  | Финансирование мероприятий |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | прочие источники |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022– 2024 годы | план | 2467,1 | 2467,1 |  |  |  |
|  | факт | 1450,1 | 1450,1 |  |  |  |
|  | % | 58,8 | 58,8 |  |  |  |
| Мероприятие Мероприятия по содержанию автомобильных дорог | план | 1000,0 | 1000,0 |  |  |  |
|  | факт | 982,0 | 982,0 |  |  |  |
|  | % | 98,2 | 98,2 |  |  |  |
| Мероприятие Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог | план | 1467,1 | 1467,1 |  |  |  |
|  | факт | 468,1 | 468,1 |  |  |  |
|  | % | 31,9 | 31,9 |  |  |  |

Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы

за 2024 год:

1.Индекс результативности Программы (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:

1.1. Содержание автомобильных дорог (расчистка, подсыпка), км

Пфit      41,056

Рit = ------= ----- =1

Ппit      41,056

2. Интегральная оценка результативности Программы в год t определяется по следующей формуле:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100,

m

где:

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах);

Рit - индекс результативности по i-му показателю <HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=5C8F4E7ACC6B233161AA48CC83D250141AFC3661E9C77F5FAEE09F556170BEFAED3D40052FE07C96534550CBH1G5D"1HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=5C8F4E7ACC6B233161AA48CC83D250141AFC3661E9C77F5FAEE09F556170BEFAED3D40052FE07C96534550CBH1G5D"> в год t;

m - количество показателей Программы.

--------------------------------

1

Ht = ------------- x 100=100

1

7. Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:

Ht                 31,9

Эt = ---- x 100= -------x 100 =31,9

St                  100

468,1

St= ----------х100 =31,9

1467,1

где:

Эt - эффективность Программы в год t;

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

31,9% - реализация Программы ниже соответствует запланированного результата при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы;

значение показателя (Эt) более 110% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной.

Ответственный исполнитель программы:

Скороделова Г.А.

тел. (8-813-79) 93-121