ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования _Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области_  на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз          «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области Ленинградской области» и  о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

по состоянию на 01.01.2019 года (нарастающим итогом)

| Наимено-вание проектов | Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответс вии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии | Сведения об объемах финансирования | Исполнено на 01.01.2019 года (нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 2018 года | Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областно го бюджета (рублей)* | За счет средств бюджета муници-пально го образова-ния (рублей)* | За счет средств внебюд-жетных источни-ков (рублей) * | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета муници-пально-го образо-вания (рублей) | За счет средств внебюд-жетных источни-ков (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета муници-пально-го образо-вания (рублей) | За счет средств внебю-джетных источни-ков (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Ремонт общественной бани в п. Севастья ново, ул.Шоссейная. д.14: -ремонт кровли - замена котла - восстановление тёплых полов - демонтаж купели - ремонт раздевалки | 1шт 1шт 1шт 1шт 1шт | 1шт 1шт 1шт 1шт 1шт | 1125263,16 | 1064000,00 | 56263,16 | 5000,00 | 1125263,16 | 1064000,00 | 56263,16 | 5000,00 | 61263,16 | 1064000,00 | 56263,16 | 5000,00 | 0,00 |
| Итого | 5шт | 5шт | 1125263,16 | 1064000,00 | 56263,16 | 5000,00 | 1125263,16 | 1064000,00 | 56263,16 | 5000,00 | 61263,16 | 1064000,00 | 56263,16 | 5000,00 | 0,00 |

| Глава администрации муниципального образования ___________ Герасимчук О.Н. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа муниципального образования ___________ _Осипова Л.Л._ |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| Исполнитель _Осипова Л.Л. 8(81379) 93 122 |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы, номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |

М.П.

Приложение

к ежеквартальному отчету

на 01.01.2019 года

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты»)

по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

|  | Наименование проектов и мероприятий по их реализации | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Развитие территории административного центра муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018 год» |
| 1. | Подготовительные работы ( проектные, изыскательские и др.): |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация МО Севастьяновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО | Определение подрядчика | Подрядчик определен 08.08.18г. – ООО «ЗОЛОТОЙ ВЕК» |
| 1.2. | Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация МО Севастьяновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО | Заключение муниципальных контрактов | Контракт заключен 24.08.18г. № Т-1/18 |
| 2. | Основные работы: |  |  |  |  |
| 2.1. | Демонтаж существующего оборудования, пришедшего в негодность. | 3 квартал 2018 года | Подрядная организация | Демонтаж оборудования | демонтаж произведен до 15.09.18г. |
| 2.2. | Ремонт общественной бани по ул. Шоссейная, д.14 в п. Севастьяново | 3 квартал 2018 года | Подрядная организация | Обустроенная общественная баня по ул. Шоссейная, д.14 в п.Севастьяново | акты выполнен ных работ 1,2,3 от 21 сентября 2018г. |
| 3 | Приемка объектов в порядке, установленном контрактами | В сроки предусмотренные контрактами | Администрация МО Севастьяновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО | Акты-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком |  |
| Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «Развитие территории административного центра муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018 год» |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В сроки, предусмотренные контрактами | Администрация МО Севастьяновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО | Акты-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | акты выполнен ных работ 1,2,3 от 21 сентября 2018г. |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным | Администрация МО Севастьяновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | Подготов лен отчет на 01.01. 2019года |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация МО Севастьяновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Корректировка программы не проводилась |