ОТЧЕТ

об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета Ленинградской области

Севастьяновскому  сельскому поселению Приозерского района

на реализацию проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения

органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области

"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" за 4 квартал 2017 года

| Наимено вание мероприятия | Код бюджетной классификации (КВСР; КЦСР, КВР, КОСГУ) | Плановые показатели результативности использования субсидии в соответ ствии с соглашением | Фактические показатели результативности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования | Исполнено | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) |  |
| Обустройство общественного колодца в поселке Березово | 038 0502 3010170880 244 225 038 0502 30101S0880 244 225 | 1шт | 1шт | 90000,00 | 81800,00 | 8200,00 | 90000,00 | 81800,00 | 8200,00 | 0 |
| Обустройство общественного колодца в поселке Богатыри | 038 0502 3010170880 244 225 038 0502 30101S0880 244 225 | 1шт | 1шт | 150000,00 | 136400,00 | 13600,00 | 150000,00 | 136400,00 | 13600,00 | 0 |
| Обустройство площадок для сбора ТБО в поселках Березово, Богатыри, Шушино | 038 0503 3010174390 244 310 038 0503 30101S0880 | 4шт | 4шт | 158400,00 | 144000,00 | 14400,00 | 158400,00 | 144000,00 | 14400,00 | 0 |
| Итого |  |  |  | 398400,00 | 362200,00 | 36200,00 | 398400,00 | 362200,00 | 36200,00 | 0 |

Глава администрации                                                           Согласовано:

поселения ___________ _Герасимчук О.Н.______                                  председатель комитета

(подпись)  (фамилия, инициалы)                                     по местному самоуправлению,

межнациональным и

Руководитель финансового                                                      межконфессиональным отношениям

органа    ___________ Осипова Л.Л.    ___                                     Ленинградской области

(подпись)  (фамилия, инициалы)

_________    Бурак Л.В.

Исполнитель _____________________________                                       (подпись)  (фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)  (номер телефона)

Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на 01.01.2018г.

соглашение от  17.02.2017 г. № 95/146

План мероприятий ("Дорожная карта")

Администрации муниципального образования Севастьяновское сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

по государственной поддержке проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы

"Создание условий для эффективного выполненияорганами местного самоуправления своих полномочий"

государственной программы Ленинградской области"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие части территории муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год» |
| 1. | Обустройство общественного колодца в посёлке Берёзово,ул.Некрасова у дома №1А |  | Администрация МО Севастьяновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области |  |  |
| 1.1. | Проектно-сметные работы | 2 квартал 2017 года | Администрация МО Севастьяновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Сметы на проведение работ | Разработана смета №19-2017 от 31.05.2017 г. |
| 1.2. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 3 квартал 2017 года | Администрация МО Севастьяновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Размещение заказа. Определение подрядчика. | Подрядчик определен. Договор № 19/2017 от 22.06.2017 г. |
| 1.3. | Проведение основных работ | 3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Колодец в п. Берёзово | Колодец в п. Берёзово |
| 1.4. | Приёмка выполненных работ | 4 квартал 2017 года | Администрация МО Севастьяновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области Подрядная организация | Приёмка выполненных работ | Приемка и оплата выполненных работ акт № 1от 28.06.2017 г. |
| 2. | Обустройство общественного колодца в посёлке Богатыри, ул.Озёрная у дома №10 |  | Администрация МО Севастьяновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области |  |  |
| 2.1. | Проектно-сметные работы | 2 квартал 2017 года | Администрация МО Севастьяновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Сметы на проведение работ | Разработана смета №18-2017 от 31.05.2017 г. |
| 2.2. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 3 квартал 2017 года | Администрация МО Севастьяновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Размещение заказа. Определение подрядчика. | Подрядчик определен. Муниципальный контракт № 1-к от 07.08.2017 г. |
| 2.3. | Проведение основных работ | 3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Колодец в п. Богатыри | Колодец в п. Богатыри |
| 2.4. | Приёмка выполненных работ | 4 квартал 2017 года | Администрация МО Севастьяновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области Подрядная организация | Приёмка выполненных работ | приемка и оплата выполненных работ акт № 1 от 11.08.2017 г. |
| 3. | Обустройство площадок для сбора ТБО в посёлке Берёзово, в поселке Богатыри, в посёлке Шушино. В посёлек Берёзово по ул. Некрасова возле дома №21, по ул. Некрасова напротив дома №1А; В посёлке Богатыри по ул. Озёрная напротив дома №17; В посёлке Шушино по ул. Центральная напротив дома № 3 |  | Администрация МО Севастьяновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области |  |  |
| 3.1. | Проектно-сметные работы | 2 квартал 2017 года | Администрация МО Севастьяновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Коммерческие предложения | Проведен запрос коммерческих предложений |
| 3.2. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 3 квартал 2017 года | Администрация МО Севастьяновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Размещение заказа. Определение подрядчика. | Подрядчик определен. Муниципальный контракт № 08-Т/17 от 15.08.2017 г. Договор № 5 от 21.09.2017 г. |
| 3.3. | Проведение основных работ | 3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Площадки для сбора ТБО в п. Берёзово, в п. Богатыри, в п. Шушино | Площадки для сбора ТБО в п. Берёзово, в п. Богатыри, в п. Шушино |
| 3.4. | Приёмка выполненных работ | 4 квартал 2017 года | Администрация МО Севастьяновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области Подрядная организация | Приёмка выполненных работ | приемка и оплата выполненных работ акт № 443 от 12.09.2017 г. |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы |  |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | 4 квартал 2017 года | Администрация МО Севастьяновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области Подрядная организация | Приёмка и оплата выполненных работ | Согласно срокам предусмотренными в контрактах |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Не позднее 3 числа следующим за отчетным | Администрация МО Севастьяновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | Отчёт подготовлен на 01.01.2018 г. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | 3 квартал 2017 года | Администрация МО Севастьяновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур | Корректировка программы и соглашения не проводилась |

Глава администрации:

___________ /_О.Н.Герасимчук_/

МП