**ОТЧЕТ**

**об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным** [**законом**](consultantplus://offline/ref=BC2AF0067846AB2FC4997A3176BBF89176E4796BA2AC90E64DDFD5A96127C6CB67ABF46DA127C63B43hAM) **от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»**

**по состоянию на 01.01.2018 года (нарастающим итогом)**

**Севастьяновское сельское\_поселение Приозерского\_района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наимено-вание проекта** | **Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением** | **Фактические показатели результа-тивности использования субсидии** | **Сведения об объемах финансирования** | | | | **Исполнено на 01.01.18г. (нарастающим итогом)** | | | | **Исполнено за последний квартал 2017\_ года** | | | | **Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей)** |
| **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебюд-жетныхисточни-ков**  **(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебюджетных источни-ков**  **(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебю-джетныхисточни-ков**  **(рублей)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Ремонт общественного  колодца в п. Севастьяново | 1шт | 1шт | 100000,00 | 90000,00 | 9000,00 | 1000,00 | 100000,00 | 90000,00 | 9000,00 | 1000,00 | 100000,00 | 90000,00 | 9000,00 | 1000,00 | 0,00 |
| Благоустройство площадки для отдыха в п. Севастьяново по ул. Новой, дом 1 | 1шт | 1шт | 1100700,00 | 997000,00 | 99700,00 | 4000,00 | 1096700,00 | 997000,00 | 99700,00 | 4000,00 | 1096700,00 | 997000,00 | 99700,00 | 4000,00 | 0,00 |
| **Итого** |  |  | 1200700,00 | 1087000,00 | 108700,00 | 5000,00 | 1096700,00 | 997000,00 | 99700,00 | 4000,00 | 1096700,00 | 997000,00 | 99700,00 | 5000,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глава администрации поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.Н. Герасимчук |  |  |  |  | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области | | | |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) | |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.Л. Осипова | | |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) | |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |
| Исполнитель Осипова Л.Л. (81379) 93 122 |  |  |  |  | (подпись) | | (фамилия, инициалы) | |  |
| (фамилия, инициалы) (номер телефона) | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на 01.01.2018 года

Соглашение от 15.02.2017 г. № 42/161

**Ежеквартальный отчет**

**администрации муниципального образования**

**Севастьяновского сельского поселения Ленинградской области**

**о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | | **Срок**  **исполнения** | | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| **I Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие территории административного центра муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год»** | | | | | | | |
| 11. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципальных контрактов на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | | Администрация МО Севастьяновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО | | Заключение муниципальных контрактов | Заключен Договор № 18/2017 от 22.06.2017 г. (колодец)  Заключен муниципальный контракт № 2-Б от 19.07.2017 г.(площадка) |
| 12. | Проведение ремонта общественного колодца в п. Севастьяново | 3 квартал 2017 года | | Подрядная организация | | Оборудованный колодец, обеспечение населения качественной водой | Оборудован колодец в п.Севастьяново |
| Благоустройство площадки для отдыха в п.Севастьяново по ул. Новой дом №1 | 3 квартал 2017 года | | Подрядная организация | | Оборудованная площадка для отдыха, организация досуга для населения | Оборудована площадка для отдыха в п.Севастьяново |
| 13. | Приемка объектов в порядке, установленном контрактами | В сроки предусмотренные контрактами | | Администрация МО Севастьяновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО | | Акты-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | Приемка и оплата выполненных работ  акт № 1от 28.06.2017 г.  акт № 402 от 29.08.2017 г. |
| **II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Развитие территории административного центра муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год»** | | | | | | | |
| 11. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: | |  | | Администрация МО Севастьяновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО |  |  |
| 12. | Приемка и оплата выполненных работ | | В сроки, предусмотренные контрактами | | Администрация МО Севастьяновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО | Акты-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | Согласно срокам предусмотренными в контрактах  акт № 1от 28.06.2017 г.  акт № 402 от 29.08.2017 г. |
| 13. | Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | | Ежеквартально не позднее3-го числа месяца, следующего за отчетным | | Администрация МО Севастьяновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | Отчёт подготовлен на 01.01.2018 г. |
| 24. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | | При корректировке местного бюджета | | Администрация МО Севастьяновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Корректировка программы и соглашения  не проводилась |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Глава администрации поселения  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/О.Н.Герасимчук/  МП |