Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на 01.07.2016 года № 42/150

**Ежеквартальный отчет**

**Администрации Севастьяновского сельского поселения**

**Приозерского муниципального Ленинградской области**

**о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы** | | | | | |
| 1. | Подготовительные работы  ( проектные, изыскательские и др.): |  |  |  |  |
| 1.1. | Проектно- сметные работы | 1 квартал 2016 года | Администрация муниципального образования | Смета на проведение работ | Составлена  Локальная  смета  № 38-2016-  март 2016г. |
| 1.2. | Подготовка конкурсной документации | 2 квартал 2016 года | Администрация муниципального образования | Размещение заказа | Заказ  размещен  на электрон-  ной  площадке –  май 2016г. |
| 1.3. | Проведение конкурсных процедур | 2 квартал 2016 года | Администрация муниципального образования | Определение подрядчика | Протокол подведения  итогов электронного аукциона  от 03.06.2016г  Заключен муниципальный контракт  № 3 от 14.06.2016г.  С ИП  Андреев А.В. |
| 2. | Основные работы: |  |  |  |  |
| 2.1. | Демонтаж существующего оборудования, пришедшего в негодность. | 3 квартал 2016 года | Подрядная организация в соответствии с результатами аукциона | Демонтаж оборудования |  |
| 2.2. | Обустройство спортивно-игрового комплекса. | 3 квартал 2016 года | Подрядная организация в соответствии с результатами аукциона | Спортивно – игровой комплекс  на ул.Новая  у домов №№1-3 |  |
| 1. **Контроль за реализацией муниципальной программы** | | | | | |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | 3 квартал 2016 года | Администрация муниципального образования. Подрядная организация | Приемка и оплата выпол-ненных работ |  |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | ежеквартально не позднее 3-го числа месяца следующим за отчетным) | Администрация муниципального образования | Ежекварталь-ный отчёт | Отчёт подготовлен |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | 2 квартал 2016 года | Администрация муниципального образования. Подрядная организация | Корректировка муниципальной программы и Соглашения | Корректировка программы и соглашения  не проводилась |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Глава администрации поселения  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/О.Н.Герасимчук/  МП |