АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕВАСТЬЯНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 сентября 2020г                                               №  128

Об утверждении муниципальной подпрограммы "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетно социально значимый характер" программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2021 и на плановый 2022-2023 годы»

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в рамках реализации мероприятий государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 г. № 397 и в связи с принятием муниципальной программы "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетно социально значимый характер" программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2021 и на плановый 2022-2023 годы»»,  администрация МО Севастьяновское сельское поселение

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить Постановление администрации  № 22 от 05.02.2020г. «Об утверждении муниципальной подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетно социально значимый характер" программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на  2020-2022 годы»»

2. Утвердить  муниципальную подпрограмму "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетно социально значимый характер" программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2021 и на плановый 2022-2023 годы»» согласно Приложению.

3.   Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы  администрации МО Севастьяновское сельское поселение Иванова Н.Н.

Глава администрации:	                     			О.Н. Герасимчук

Разослано: дело-3, СМИ-1.

Приложение

к постановлению администрации

МО Севастьяновское сельское поселение

МУНИЦИПАЛЬНАЯ   ПОДПРОГРАММА

"Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетно социально значимый характер муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2021 и на плановый  2022-2023 годы"

программы

«Развитие автомобильных дорог муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2021 и на плановый  2022-2023 годы"

СОДЕРЖАНИЕ

| Паспорт подпрограммы " Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетно социально значимый характер" муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы» программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2021 и на плановый 2022-2023 годы" | 4 |
| --- | --- |
| Характеристика муниципального образования Севастьяновское сельское поселение и анализ современного состояния дорожной сети и придомовой территории | 6 |
| Основные цели и задачи подпрограммы | 7 |
| Сроки реализации подпрограммы | 7 |
| Основные программные мероприятия и механизм реализации подпрограммы. | 7 |
| Финансирование подпрограммы | 8 |
| Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | 8 |
| Механизм управления и контроля за реализацией подпрограммы | 9 |
| План реализации мероприятий подпрограммы | 10 |

## Паспорт муниципальной подпрограммы "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетно социально значимый характер" муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на  2021 и на плановый  2022-2023 годы" программы «Развитие муниципальных дорог муниципального образования Севастьяновское сельское поселение»

| Полное наименование | Муниципальная подпрограмма " Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетно социально значимый характер" муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2021 и на плановый 2022-2023 годы"» программы «Развитие муниципальных дорог муниципального образования Севастьяновское сельское поселение» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального образования Севастьяновское сельское поселение |
| Соисполнители муниципальной программы | Управляющая компания, дорожные организации |
| Участники муниципальной программы | Администрация муниципального образования Севастьяновское сельское поселение, , дорожные организации, Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области |
| Подпрограммы муниципальной программы | # Подпрограмма "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетно социально значимый характер" |
| Программно - целевые инструменты муниципальной программы | Не предусмотрены |
| Цели муниципальной программы | 1) Улучшение качества жизни населения 2) Содержание и ремонт дорог местного пользования |
| Задачи муниципальной программы | 1) Улучшение качества жизни населения 2) Содержание и ремонт дорог местного пользования |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Три этапа 1 этап - 2021г -п. Севастьяново,ул. Озерная- 845м 2 этап - 2022г-п.Севастьяново, ул.Молодежная- 1295м 3 этап- 2023год- п. Заветное, ул. Центральная - 3233м |
| Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы составляет на 2021 и на плановый 2022-2023 годы" -4525.6 тыс.руб. Объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств областного и местного бюджета (акцизов) - в тыс.руб. в т.ч. 2021год- 890.6 2022год- 1372.0 2023год- 2263.0 Из них:средства Областной бюджет - 3809.0 Местный бюджет- 716.6 |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - улучшение качества жизни населения |

Характеристика муниципального образования Севастьяновское

сельское поселение и анализ современного состояния дорожной сети и придомовой территории

Муниципальное образование Севастьяновское сельское поселение входит в состав муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, граничит в северной части с Республикой Карелия; в восточной – с Кузнечненским городским поселением, в западной – с Мельниковским сельским поселением, в южной – с Ларионовским сельским поселением

Наиболее актуальными проблемами дорожного хозяйства муниципального образования Севастьяновское сельское поселение являются:

- отсутствие усовершенствованного покрытия на дорогах;

Общая протяженность дорог местного значения МО Севастьяновское сельское поселение составляет 39.95 км.

из них к первоначальному ремонту и обслуживанию представлены дороги в пос. Проточное, п. Севастьяново, п. Заветное.

Для обеспечения устойчивого экономического роста и повышения уровня жизни населения, снижения аварийности на дорогах муниципального образования необходимо совершенствование технического состояния дорог и придомовой территории.

При разработке программы:

- проведен анализ современного состояния дорожной сети в муниципальном образовании Севастьяновское сельское поселение;

- сформирован перечень дорог и придомовых территорий, намеченных к ремонту;

- определены необходимые объемы работ по улично-дорожной сети и придомовым территориям;

- составлены дефектные ведомости по дорогам и придомовой территории, намеченным к ремонту;

- определены сроки, объемы и источники финансирования мероприятий Программы.

Цели и задачи подпрограммы.

Целями подпрограммы являются:

- повышение эффективности и безопасности функционирования сети дорог и придомовых территорий в муниципальном образовании Севастьяновское сельское поселение;

- обеспечение жизненно  важных социально-экономических интересов в муниципальном образовании Севастьяновское сельское поселение;

- сохранение наиболее благоприятных условий проживания населения и обеспечение устойчивого развития сельского поселения.

Основными задачами подпрограммы являются:

- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей дорожной сети  в муниципальном образовании Севастьяновское сельское поселение;

- ликвидация очагов аварийности и улучшение инженерного благоустройства дорожной сети в муниципальном образовании Севастьяновское сельское поселение;

- приоритетное направление социально-экономического и транспортного развития муниципального образования Севастьяновское сельское поселение.

Подпрограмма включает в себя комплекс скоординированных мероприятий, необходимых для содержания и восстановления первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог и сооружений на них и развитие автомобильных дорог муниципального образования.

Эффективность осуществления мероприятий будет непосредственно зависеть от возможностей финансового обеспечения Подрограммы.

Сроки реализации Подрограммы

Реализацию Подрограммы предполагается осуществить в 2020-2023 году.

Основные программные мероприятия и механизм

реализации Подпрограммы.

Механизм реализации Подпрограммы включает в себя систему комплексных мероприятий.

Реализация Подпрограммы предусматривает целевое использование средств в соответствии с поставленными задачами.

Планы работ по ремонту (включая капитальный ремонт) и содержанию автомобильных дорог местного значения и сооружений на них составляются ежегодно на основании фактического состояния в пределах лимитов финансирования.

В ходе реализации Подпрограммы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объем расходов бюджетов – корректироваться.

Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации Подпрограммы, являются:

- эффективное и целевое использование средств бюджета;

- соблюдение законодательства Российской Федерации при проведении торгов, заключении муниципальных контактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения  с подрядной организацией;

- осуществление контроля за соблюдением требований строительных норм и правил, государственных стандартов и технических регламентов;

- гарантийными обязательствами подрядных организаций по поддержанию требуемого состояния объектов.

Финансирование Подпрограммы.

Финансовое обеспечение мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджетов.

Объем финансирования Подпрограммы  носит прогнозный характер и подлежит уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта местного бюджета на очередной финансовый год.

Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

В соответствии с целями и задачами Подпрограммы основной эффект от реализации ее мероприятий имеет, прежде всего социальную направленность, стимулирующую активизацию экономической деятельности:

-  развитие и совершенствование автомобильных дорог, улучшение их технического состояния;

- обеспечение безопасности дорожного движения.

За 2020-2023 год планируется выполнить следующие показатели:

- приведение в нормативное состояние не менее 6,3 км автомобильных дорог;

- увеличение объемов финансовых вложений в развитие автомобильных дорог на территории  муниципального образования Севастьяновское сельское поселение   в расчете на одного жителя ежегодно не менее 1%;

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по критериям финансовых вложений (Кфв) – отражает увеличение объемов финансовых вложений на содержание и ремонт автомобильных дорог на  территории муниципального образования Севастьяновское сельское поселение  в расчете на одного жителя:

| Кфв = ( | О2 Ч2 | : | О1 Ч1 | ) х 100%, где: |
| --- | --- | --- | --- | --- |

О1 – фактический объем финансовых вложений муниципального образования в развитие и содержание автомобильных дорог  в предыдущем году;

О2 – фактический объем финансовых вложений муниципального образования  в развитие и содержание автомобильных дорог в отчетном году;

Ч1 – численность  жителей муниципального образования   в предыдущем году;

Ч2 – численность жителей муниципального образования в отчетном  году;

К бл должен быть не менее 1%

Механизм управления и контроля за реализацией Программы.

Текущее управление, реализацию Программы, а также подготовку информации и отчетов о выполнении Программы осуществляют администрация муниципального образования Севастьяновское сельское поселение.

Заказы на реализацию программных мероприятий размещаются на конкурсной основе с целью повышения эффективности использования финансовых ресурсов.

Приложение №1

к   муниципальной   подпрограмме

"Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетно социально значимый характер" программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2021 и на плановый 2022-2023 годы»

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ   ПОДПРОГРАММЫ

"Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетно социально значимый характер" программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2021 и на плановый 2022-2023 годы»

| Наименование мероприятий | Планируемые работы | Год реализации | Мощность, км | Общая сумма затрат | Областной бюджет | Местный бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул.Озерная п. Севастьяново Приозерского района Ленинградской области | ремонт | 2021 | 0.845 | 890,6 | 757 | 133,6 |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Молодежная в п. Севастьяново Приозерского района Ленинградской области | ремонт | 2022 | 1.295 | 1372 | 1152 | 220 |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Центральная в п. Заветное Приозерского района Ленинградской области | ремонт | 2023 | 3.233 | 2263 | 1900 | 363 |