### ОТЧЕТ

### О выполнении Программы  комплексного  развития  систем коммунальной  инфраструктуры муниципального образования Севастьяновское сельское поселение  Приозерского  муниципального района Ленинградской области на

УТВЕРЖДЕНО

Глава администрации

Севастьяновского сельского поселения

___________________В.В.Бакаев

«02» февраля 2026 года

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы  Программы  комплексного  развития  систем коммунальной  инфраструктуры муниципального образования Севастьяновское сельское поселение  Приозерского  муниципального района Ленинградской области на период 2015 – 2030 годы   за 2025 год

Ответственный исполнитель Администрация Севастьяновского сельского

поселения

Соисполнители программы отсутствуют

Отчетный год 2025 год

Непосредственный исполнитель заместитель главы администрации Севастьяновского

сельского поселения Скороделова Г.А.

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной Программы  комплексного  развития  систем коммунальной  инфраструктуры муниципального образования Севастьяновское сельское поселение  Приозерского  муниципального района Ленинградской области на период 2015 – 2030 годы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Севастьяновское сельское поселение Приозерского  муниципального района Ленинградской области на период 2015 – 2030 годы  (далее – Программа) утверждена Решением Совета депутатов Севастьяновского сельского поселения от 26.10.2017г. за №133

Соисполнители программы: отсутствуют.

Цели программ:

­	Создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных, производственных программ организаций коммунального комплекса.

-  	Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования, в целях:

- Повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса;

- Обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации.

Задачи программы:

1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем.

3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Произведены работы:

-  по обустройству уличного освещения по адресу: Ленинградская область, Приозерский район-.п.Богатыри   -  1377,2тыс.руб.

В рамках государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» Комитета по обращению с отходами Ленинградской области на реализацию мероприятий по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов  Исполнение субсидии за счет средств Комитета по обращению с отходами Ленинградской области:  -  3042,0тыс.руб. 8штук

- Контейнерные площадки установлены по следующим адресам:

в поселке Севастьяново, ул. Озерная, Степаняна

Заречная. Дальняя                                                     4шт.

- в поселке Проточное ул.Хвойная                         1шт.

- в поселке Яровое ул. Яркая                                   1шт.

- в поселке Шушино ул.Центральная                     2шт.

Исполнение субсидии за счет средств Комитета по АПК - 981,2тыс.руб

Обустройство пожарного пирса в пос. Проточное.

Реализация мероприятий муниципальной программы по 10-оз:«Развитие территории административного центра Севастьяновского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области  за 2025 год»:

- Обустройство парковки у дома №1.  -  1150,6тыс.руб.

Оценка результатов реализации подпрограммы за 2025 год

| Задачи, направленные на достижение цели |  | Наименование мероприятия | Планируемый объем финансирования (тыс.руб) | Фактический объем финансирования (тыс.руб) | Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Ед. изм. | Плановое значение показателя на год (%) | Фактическое значение по итогам работы(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Повышение уровня безопасности движения, доступности и качества оказываемых услуг коммунального комплекса для населения. |  | обустройству уличного освещения | 1377,2 | 1377,2 | Показатель 1 | % | 100 | 100 |
| - Повышение уровня безопасности экологии, доступности и качества оказываемых услуг коммунального комплекса для населения. |  | реализацию мероприятий по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в поселке Севастьяново, ул. Озерная, Степаняна, Заречная. Дальняя 4шт. - в поселке Проточное ул.Хвойная 1шт. - в поселке Яровое ул. Яркая 1шт. - в поселке Шушино ул.Центральная 2шт. | 3042,0 | 3042,0 | Показатель 1 | % | 100 | 100 |
| - Повышение уровня пожарной безопасности |  | Обустройство пожарного пирса в пос. Проточное.- | 981,2 | 981,2 | Показатель №1 | % | 100 | 100 |
| - Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации |  | Обустройство парковки у дома №1. - 1150,6 | 1150,6 | 1150,6 | Показатель №1 | % | 100 | 100 |
| ВСЕГО |  |  | 6551,0 | 6551,0 | Показатель 1 | % | 100 |  |
| Оценка эффективности муниципальной подпрограммы за 2025 год Наименование программы, подпрограммы; Наименование основного мероприятия; Утверждено бюджетной росписью с учетом изменений, тыс руб.; Исполнено, тыс.руб.; Процент исполнения, %; Оценка достижения плановых значений показателей (1-5 баллов); Уровень эффективности. |